## Slide 1
VR SAFETY TRAINING · PROJECT PLAN · v0.7
화학물질 안전훈련 VR
PPE 착용 교육 프로토타입 기획서
작성일 2026.08.13
작성자 1인 팀 Tyche(티케) · 최진영

## Slide 2
00
문서 성격
전체 상세 기획의 프로토 타입 범위의 기획
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
화학물질 안전훈련 VR 프로토타입 기획서 (PPTX버전)
• PPE 착용 교육 프로토타입의 목표와 범위
• 교육 · 훈련 · 테스트 3모드 설계
• 교육모드 완주 루트의 상세 유저 시나리오
• TTS 선정 근거 · 예산 · 제작 규칙
• Unity/XR 구현을 위한 상태 · 조작 · QA 계획
상위 문서
• 화학물질 안전훈련 VR 상세기획서 (HTML버전)
00
버전 히스토리
개발 전 계획 기준으로 문서 범위를 정리한다
v0.1 2026.07.30
최진영 최초 PPE 착용 교육 프로토타입 기획 초안 작성
v0.2 2026.07.31
최진영 AI 설정 오류로 잘못 작성된 부분 수정
v0.3 2026.08.04
최진영 PPE 3모드, 시간대별 시나리오, TTS, 목차 보완
v0.7 2026.08.13
최진영 개발 시작 전 계획 기준으로 재정리
PPE 교육모드 완주 목표를 명확화
PPE 착용 교육 외 범위 제거
버전 날짜 작성자 주요 변경 내용

## Slide 3
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
00
목차
기획 · 시나리오 · TTS · 구현계획 순서로 구성한다
기획 기준
01 프로젝트 배경
02 기획 피드백과 목표 정의
03 프로토타입 개발 범위
04 PPE 항목과 학습 루프
유저 시나리오
05 공통 조작 설계
06 상태 흐름 설계
07 교육모드 상세 시나리오
08 훈련모드 설계
09 테스트모드 설계
TTS 계획
10 TTS 선정 기준
11 TTS 모델 비교
12 TTS 예산과 제작량
13 TTS 파일 · 이벤트 관리
14 TTS 스크립트 샘플
개발 · 검증 계획
15 구현 구조 계획
16 QA 계획
17 산출물 계획
18 개발 전 체크리스트

## Slide 4
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서

## Slide 5
01
프로젝트 배경과 개요
화학물질 작업 전 PPE 착용 판단을 VR로 학습한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
문제 인식
화학물질 작업에서 PPE는 “착용했다”만으로 충분하지 않다. 작업 조건에 맞는 보호구인지, 손상과 오염은 없는지, 연결부와 틈은 안전한지 사용자가 스스로 판단해야 한다.
읽는 교육 → 보는 교육 → 직접 수행 → 피드백 → 반복 학습
VR 적용 이유
• 사용자가 PPE를 직접 잡고 돌려보며 판단하는 경험을 만들 수 있다.
• 실제 위험 없이 손상 PPE와 오착용 가능성을 설명할 수 있다.
• 안내 음성, 자막, 시각 강조를 동시에 사용해 VR 초보자의 부담을 줄일 수 있다.
• 같은 PPE 루트를 교육 · 훈련 · 테스트로 나누어 반복 학습 구조를 만들 수 있다.
기획 관점
이번 기획의 중심은 화려한 공간 확장이 아니라 사용자가 PPE 절차를 이해하고 끝까지 수행할 수 있는 교육 루트다.

## Slide 6
02
사전 기획 피드백과 목표 정의
3모드 설계와 교육모드 완주 목표를 분리한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
기획 피드백 1 · 모드 구분
교육 · 훈련 · 테스트를 단순 메뉴 이름이 아니라 서로 다른 학습 경험으로 설계한다. 교육은 상세 안내, 훈련은 반복 연습, 테스트는 독립 수행 평가가 되어야 한다.
기획 피드백 2 · 품질 우선
기능을 넓게 나열하기보다 사용자가 실제로 시작부터 끝까지 따라갈 수 있는 하나의 학습 루트를 명확하게 만든다.
기획 피드백 3 · 검증 가능성
프로토타입은 설명만 있는 기획이 아니라 시연 가능한 루트와 QA 기준까지 함께 갖추어야 한다.
이번 프로토타입 목표
사용자가 PPE 룸에 진입해 안내를 듣고, PPE를 집고, 점검하고, 정상/결함을 판단하고, 착용하고, 최종 확인과 미니 퀴즈까지 끊김 없이 진행하는 교육모드 완주를 목표로 한다.
전체 기획 방향: PPE 교육 · 훈련 · 테스트 3모드 설계 / 프로토타입 목표: 교육모드 완주

## Slide 7
03
프로토타입 개발 범위
PPE 착용 교육모드 완주를 기준으로 계획한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
구분
계획 내용
포함
PPE 룸 진입, 작업 정보 확인, PPE 7종 확인
포함
Grab · 회전 · 결함 확인 · 정상/결함 판정
포함
정상 PPE 선택, 착용 처리, 최종 착용 확인
포함
교육모드 TTS · 자막 · 시각 강조 · 오류 해설
포함
미니 퀴즈와 결과 요약 화면
제외
PPE 외 다른 안전 시나리오 전체 구현
제외
PPE 착용 교육 외 시스템 구현
범위 원칙
기획 단계에서는 PPE 착용 교육 루트와 3모드 정책을 설계한다. 이번 프로토타입의 성공 기준은 교육모드를 끊김 없이 완주할 수 있도록 계획을 세우는 것이다.
주의
이 문서는 개발 전 계획 문서이므로 실제 구현 완료 여부, 개발 중 변경 사유, 버그 해결 결과는 포함하지 않는다.

## Slide 8
04
PPE 항목과 점검 기준
PPE 7종을 교육 루프에 배치한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
PPE
교육 중 확인할 점
방호복
크기 적합성, 지퍼와 목 부분 밀폐, 찢김/오염 여부
보호장갑
찢김, 구멍, 오염, 손목 연결부 틈
보호장화
바지단 연결, 장화 안으로 액체 유입 가능성, 미끄럼
호흡보호구
착용 방향, 밀착 상태, 연결부 상태
안전모
머리 고정, 턱끈/착용 위치, 시야 방해 여부
등지게
어깨끈/허리끈 밀착, 호스 걸림 가능성
테이프
장갑·방호복 연결부 틈, 너무 느슨하거나 과한 감김
점검 기준은 프로토타입 샘플이며 실제 보호구 등급과 세부 기준은 작업계획과 안전자료에 맞추어 확정한다.

## Slide 9
04
PPE 학습 루프
한 번의 루트 안에서 확인 · 판단 · 착용 · 복습을 연결한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
1
작업 정보
작업 장소와 위험 정보를 확인한다.
2
PPE 확인
요구 PPE 7종과 착용 목적을 확인한다.
3
집기 · 점검
보호구를 잡고 회전해 결함 포인트를 본다.
4
정상/결함 판단
사용자가 직접 정상 또는 결함을 판정한다.
5
착용
정상 PPE를 착용하고 상태를 기록한다.
6
최종 확인
거울/확인 UI로 누락과 연결부를 점검한다.
7
미니 퀴즈
핵심 수칙을 짧은 문제로 복습한다.
교육모드 원칙
오답이 나오면 탈락시키지 않고 이유를 설명한 뒤 재판정하게 한다. 목표는 평가보다 올바른 판단 방법 학습이다.

## Slide 10
05
공통 조작 설계
VR 초보 사용자를 고려해 입력을 단순화한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
입력
계획 기능
교육 의도
Trigger
선택 · 판정 확정
사용자가 판단을 직접 제출한다.
Grip
PPE 잡기 · 놓기
보호구를 눈앞으로 가져와 확인한다.
회전
PPE 상태 확인
손상과 연결부를 여러 각도에서 본다.
B
확인 · 다음 단계
안내를 읽고 안전하게 진행한다.
A
결함 거부 · 폐기
손상 PPE를 착용하지 않는 판단을 학습한다.
Poke
UI 체크 · 퀴즈
문서/선택 UI를 손으로 누르는 경험을 제공한다.
조작 설계 기준
사용자가 버튼을 외우는 데 시간을 쓰지 않도록 입력을 최소화한다. 잘못된 입력이 들어와도 상태가 깨지지 않도록 선행 조건과 진행 가능 상태를 분리한다.

## Slide 11
06
상태 흐름 설계
PPE별 상태를 나누어 오류 복구가 가능하게 한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
상태
의미
idle
아직 선택되지 않은 PPE
selected
마커 또는 UI로 선택된 PPE
held
사용자가 Grip으로 잡은 상태
inspected
회전 또는 결함 포인트 확인을 마친 상태
decision
정상/결함 판정 단계
worn
정상 PPE 착용 처리 완료
final check
전체 PPE 착용 상태 확인
quiz
미니 퀴즈와 결과 요약 단계
복구 원칙
오답 또는 결함 PPE 선택 시 전체 상태를 즉시 초기화하지 않는다. 이유를 설명하고 올바른 재선택으로 이어지게 하여 학습 흐름을 끊지 않는다.

## Slide 12
07
교육모드 유저 시나리오 개요
상세 안내로 판단 방법을 배우고 한 루트를 완주한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
교육모드 목표
처음 사용하는 학습자도 안내를 따라 PPE를 점검하고, 올바른 보호구를 착용한 뒤, 최종 확인과 미니 퀴즈까지 완료하도록 설계한다.
시간
단계
사용자 행동
0:00~0:35
브리핑
작업 정보와 요구 PPE 7종 확인
0:35~0:50
이동
진열대 마커 선택과 위치 이동
0:50~2:05
첫 PPE 점검
장갑 Grab, 회전, 정상/결함 판정, 오류 복구
2:20~3:40
PPE 착용
나머지 PPE 점검과 착용 진행
4:00~4:15
최종 확인
거울/상태 UI로 착용 누락 확인
4:15~5:00
미니 퀴즈
3문항 응답, 결과 요약, 허브 복귀
완주 조건
작업 정보 확인 → PPE 점검/판정 → 착용 → 최종 확인 → 미니 퀴즈 결과 화면까지 끊김 없이 도달한다.

## Slide 13
07
교육모드 시나리오 1
브리핑 · 이동 · 첫 PPE 점검 진입
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
0:00 · PPE 룸 전환
• 사용자에게 현재 공간이 PPE 룸임을 알린다.
• 작업 전 보호구 확인이 먼저 필요하다는 목적을 설명한다.
• 화면 중앙 또는 자막 영역에 오늘의 작업 정보를 표시한다.
0:15 · 물질 · 위험 · PPE 7종 확인
• 작업 정보 카드에서 대상 물질과 위험 키워드를 확인한다.
• 요구 PPE 7종 목록을 차례로 보여준다.
• 누락 없이 진행할 수 있도록 리스트 상태를 표시한다.
0:35 · 진열대 마커 선택 · 텔레포트
• 진열대 위치 마커를 선택해 이동한다.
• 아이템 마커는 현재 선택 가능한 PPE만 강조한다.
• 비활성 기능은 노출하지 않고 현재 학습 단계만 보여준다.
0:50 · 장갑 Grip · 눈앞으로 이동
• Grip으로 장갑을 잡는다.
• 장갑을 눈앞 확인 위치로 가져온다.
• 회전 점검 안내 TTS와 자막을 시작한다.

## Slide 14
07
교육모드 시나리오 2
PPE 회전 점검 · 정상/결함 판정 · 오류 복구
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
1:05 · 양손 회전 · 결함 마커 점검
• 장갑을 회전시키며 손바닥, 손등, 손목 연결부를 확인한다.
• 결함 후보 위치는 교육모드에서 시각 강조로 표시한다.
• 충분히 확인하지 않으면 판정 단계로 넘어가지 않도록 한다.
1:20 · 정상/결함 판정
• Trigger로 정상 판단을 확정한다.
• 지정 입력으로 결함 PPE 폐기 또는 거부를 처리한다.
• 판정 결과는 즉시 색상과 TTS로 피드백한다.
1:25 · 오류 이유 확인 후 재판정
• 오답 시 단순 실패 처리하지 않는다.
• 왜 잘못 판단했는지 짧은 설명을 제공한다.
• 동일 PPE 또는 정상 PPE 재선택 단계로 되돌린다.
1:40 · 정상 좌/우 장갑 선택 · 착용
• 정상 장갑을 선택하면 착용 연출로 전환한다.
• 좌우 장갑이 모두 필요한 경우 각각 상태를 기록한다.
• 착용 완료 후 다음 PPE 점검으로 진행한다.

## Slide 15
07
교육모드 시나리오 3
PPE 7종 착용 · 최종 착용 확인
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
시간
진행
계획 내용
2:20
방호복 · 장화 · 호흡보호구 점검
각 PPE의 손상, 연결부, 착용 방향을 순서대로 확인한다.
2:55
안전모 · 등지게 점검
고정 상태와 몸에 밀착되는 정도를 확인한다.
3:20
연결부 테이프 적용
장갑과 방호복 연결부 틈을 확인하고 테이프 처리한다.
3:40
나머지 PPE 착용 완료
전체 PPE 착용 상태를 임시 완료로 표시한다.
4:00
최종 착용 확인
거울 또는 확인 UI로 착용 누락과 틈을 사용자가 다시 본다.
최종 확인의 목적
• 모든 PPE가 착용되었는지 확인한다.
• 연결부와 틈이 남아 있지 않은지 확인한다.
• 학습자가 자기 상태를 직접 점검하는 경험을 만든다.
• 최종 확인이 끝나야 미니 퀴즈로 이동한다.

## Slide 16
07
교육모드 시나리오 4
미니 퀴즈 · 결과 요약 · 허브 복귀
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
4:15 · 미니 퀴즈 3문항
• 방금 수행한 PPE 착용 기준을 짧은 문제로 확인한다.
• 교육모드에서는 정답/오답 피드백과 핵심 해설을 제공한다.
• 문항은 장갑, 방호복, 연결부처럼 사고 가능성이 높은 지점을 우선한다.
4:40 · 결과 · 오류 · 핵심 수칙 요약
• 학습 중 발생한 오답과 재시도 횟수를 요약한다.
• 가장 중요한 PPE 착용 수칙을 2~3개로 정리한다.
• 사용자가 어떤 기준을 다시 확인해야 하는지 알려준다.
5:00 · 허브 복귀 · 상태 초기화
• 현재 세션의 PPE 상태를 초기화한다.
• 다음 시도 또는 모드 선택이 가능하도록 준비한다.
• 프로토타입 목표는 교육모드 결과 화면까지 도달하는 것이다.
퀴즈 원칙
• 기억력 시험보다 PPE 착용 판단 기준을 다시 말할 수 있는가에 초점을 둔다.
• 문항 수는 짧게 유지해 VR 피로감을 줄인다.

## Slide 17
08
훈련모드 설계
교육모드와 같은 PPE 루트를 최소 안내로 반복한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
훈련모드의 역할
교육모드에서 배운 PPE 절차를 사용자가 스스로 반복하게 하는 단계다. 상세 해설은 줄이고, 필요한 경우에만 제한 힌트를 제공한다.
시간
계획 흐름
정책
0:00
목표 · 완료 조건 확인
상세 설명 대신 짧은 목표만 제시
0:15
강조 없이 진열대로 이동
기본 마커만 제공
0:30
PPE 점검 시작
오답 시 짧은 경고와 재시도
1:10
나머지 PPE 자율 점검 · 착용
정체 시 제한 힌트
3:05
최종 착용 확인
누락만 표시하고 해설은 줄임
3:20
미니 퀴즈
정답 해설은 짧게 제공
3:35
결과
시간 · 오류 · 힌트 사용 표시
훈련모드는 교육모드와 동일한 PPE 절차를 사용하되, 사용자의 자율 수행을 높이는 방향으로 안내 수준을 낮춘다.

## Slide 18
09
테스트모드 설계
힌트 없이 독립 수행을 평가한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
테스트모드의 역할
교육과 훈련을 거친 사용자가 PPE 착용 절차를 독립적으로 수행할 수 있는지 확인하는 평가 단계다.
평가 정책
• 힌트와 정답 피드백을 차단한다.
• 제한시간과 제출 조건을 사전에 제시한다.
• PPE 정상/결함 판정, 착용 순서, 최종 확인 여부를 평가한다.
• 점수 · 시간 · 합격 여부 · 항목별 오류를 결과로 공개한다.
시간
계획 흐름
0:00
과제 · 제한시간 · 제출 조건 확인
0:10
안내 없이 PPE 룸 시작
0:30
PPE 정상/결함 판정
1:45
PPE 7종 자유 순서 착용
2:25
최종 착용 확인
2:50
미니 퀴즈 제출 활성화
3:00
점수 · 시간 · 합격 여부 공개

## Slide 19
10
모드별 정책 비교
같은 PPE 절차를 안내 수준만 달리해 운영한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
구분
교육모드
훈련모드
테스트모드
목적
판단 방법 학습
반복 연습
독립 수행 평가
안내
상세 TTS · 자막
짧은 지시
최소 안내
힌트
충분히 제공
정체 시 제한 제공
차단
오답
이유 설명 후 재판정
오류 기록 후 재시도
결과에 반영
시각 강조
결함 후보 강조
기본 마커
필수 UI만
결과
핵심 수칙 요약
시간 · 오류 · 힌트
점수 · 합격 여부
설계 원칙
모드가 달라도 PPE 항목, 상태 흐름, 판정 기준은 동일하게 유지한다. 차이는 안내, 힌트, 오류 처리, 결과 공개 방식에 둔다.

## Slide 20
11
TTS 선정 기준
유료 음성 제작이 포함되므로 근거와 예산을 명확히 한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
TTS가 필요한 이유
• VR 초보 사용자가 화면 텍스트만 보지 않고 행동에 집중하게 한다.
• PPE 점검 이유와 오류 복구를 즉시 설명한다.
• 교육모드의 상세 안내, 훈련모드의 짧은 지시, 테스트모드의 차단 정책을 음성 톤으로 구분할 수 있다.
• 자막 · 시각 강조와 동기화해 학습 부담을 줄인다.
선정 기준
• 한국어 발음의 자연스러움
• 안전교육에 맞는 차분함과 명료성
• 긴 안내문에서도 억양이 과장되지 않을 것
• 파일 단위 재생성 및 수정이 쉬울 것
• 상업/발표/프로토타입 사용 범위를 검토할 수 있을 것
톤앤매너
기본 안내 60% · 차분한 온화함 20% · 아나운서 명료성 20%
위험을 겁주기보다 사용자가 침착하게 절차를 따라가도록 돕는 목소리를 목표로 한다.

## Slide 21
12
TTS 모델 비교
박현미 모델을 최종 후보로 계획한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
후보
장점
검토 포인트
ElevenLabs 박현미
한국어 자연스러움, 차분한 안내 톤, 파일 단위 제작에 적합
유료 크레딧, 라이선스, 수정 재생성 비용 확인
NAVER CLOVA Dubbing
국내 서비스 접근성, 안정적인 한국어 발음
원하는 톤의 세밀한 조정 가능성 확인
타입캐스트
감정 표현과 캐릭터형 음성 선택지
안전교육에는 과한 감정 연기 여부 확인
왜 박현미 모델인가
• VR 안전교육에서 필요한 자연스러운 한국어 안내에 적합하다.
• 차분하지만 너무 딱딱하지 않은 톤으로 초보 사용자에게 부담이 적다.
• 문장 단위 파일을 많이 제작해야 하므로 재생성 · 수정 관리가 중요하다.
• 자막과 함께 사용할 때 과도한 감정 연기보다 명료성이 중요하다.
구매 전 확인
실제 결제 전에는 라이선스 조건, 상업적 사용 범위, 크레딧 정책, 음성 변경 가능성을 다시 확인한다.

## Slide 22
13
TTS 예산과 제작량
회사 검토가 가능하도록 비용 근거를 수치로 제시한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
검증 단계
• 무료 10,000 크레딧으로 발음 · 톤 · 문장 길이 테스트
• 컨트롤러 안내, 장갑 점검, 오류 복구 문장부터 샘플 제작
• 자막과 실제 VR 동작 타이밍을 맞춰본 뒤 본 제작 여부 결정
본 제작 예산 계획
• Creator $22 플랜 검토
• 첫 달 할인 기준 $11 수준으로 약 15,000원 예산 가정
• 월 단위 결제 전 실제 필요 문장 수와 수정 가능성을 계산
• 구매 후 변경분 발생 시 추가 생성량을 별도 관리
제작량 산정 예시
121,000 크레딧 ÷ 평균 250자 ≈ 약 484개 문장 파일
실제 제작 수량은 문장 길이, 재생성 횟수, 수정본 제작량에 따라 달라질 수 있다.
예산 관리 원칙
TTS는 전체를 한 번에 생성하지 않는다. 교육모드 핵심 루트 문장부터 제작하고, 발음과 타이밍을 확인한 뒤 모드별 문장을 단계적으로 제작한다.

## Slide 23
14
TTS 파일 · 이벤트 관리
문장 · 파일 · 이벤트 단위로 관리한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
폴더 기준
Assets/Audio/Voice/PPE/EDU/
Assets/Audio/Voice/PPE/TRN/
Assets/Audio/Voice/PPE/TST/
파일 네이밍 규칙
VO_[시나리오]_[모드]_[순번]_[이벤트]_[버전].ogg
예) VO_PPE_EDU_010_GLVCHK_v01.ogg
예) VO_PPE_EDU_011_GLVERR_v01.ogg
이벤트
예시 문장
001_TRG
오른손 검지를 천천히 당겨보세요.
002_TRGOK
입력이 정상 인식되었습니다.
010_GLVCHK
장갑의 찢김과 오염을 확인하세요.
011_GLVERR
손상된 장갑은 폐기하고 정상 장갑을 다시 선택하세요.
020_WEAROK
장갑 착용이 완료되었습니다. 다음 보호구를 확인합니다.
수정이 필요한 경우 파일명 버전을 올려 기존 파일과 구분한다.

## Slide 24
15
TTS 이벤트 맵
교육모드 완주 루트에 필요한 음성 범위를 먼저 제작한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
그룹
음성 범위
INTRO
환영 · 교육 목표 · 컨트롤러 안내
WORK
작업 정보 · 위험 · 요구 PPE 확인
MOVE
진열대 이동 · 마커 선택 안내
CHECK
PPE 잡기 · 회전 · 결함 포인트 점검
DECISION
정상/결함 판정 · 오답 이유 설명
WEAR
착용 처리 · 다음 PPE 진행 안내
FINAL
거울/최종 착용 확인
QUIZ
문제 안내 · 결과 요약 · 복귀
음성 길이 기준
• 행동을 막지 않도록 1문장 4~8초를 기본으로 한다.
• 한 화면에서 긴 설명이 나오면 자막과 음성을 분리한다.
• 오류 해설은 “무엇이 틀렸는지 → 어떻게 고칠지” 순서로 말한다.
• 테스트모드에서는 정답 피드백 음성을 차단한다.

## Slide 25
16
TTS 스크립트 샘플
문장 길이와 교육 톤을 사전에 맞춘다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
상황
샘플 문장
PPE 룸 진입
지금부터 작업 전 보호구 착용 교육을 시작합니다. 안내를 듣고 차례대로 진행해 주세요.
작업 정보 확인
오늘 필요한 보호구는 방호복, 장갑, 장화, 호흡보호구, 안전모, 등지게, 테이프입니다.
장갑 점검
장갑을 잡고 천천히 돌려보세요. 손바닥과 손목 연결부에 찢김이나 오염이 있는지 확인합니다.
오답 해설
이 장갑은 손목 부분에 손상이 있습니다. 손상된 장갑은 착용하지 않고 정상 장갑을 다시 선택해야 합니다.
착용 완료
정상 장갑 착용이 완료되었습니다. 다음 보호구를 확인하겠습니다.
최종 확인
거울을 보며 모든 보호구가 빠짐없이 착용되었는지 확인하세요.
퀴즈 안내
마지막으로 핵심 수칙을 확인하는 짧은 퀴즈를 진행합니다.

## Slide 26
17
구현 구조 계획
하나의 PPE 코어에 모드 정책을 연결한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
Boot / Hub → PPE Scene → ModeProfile → PPE Core → Guidance → Result UI
구성
역할
PPEController
PPE 점검 · 판정 · 착용 상태 관리
ModeProfile
교육/훈련/테스트 정책 분리
GuidancePresenter
HUD · Voice · 자막 · 강조 관리
InteractionGate
선행조건과 잘못된 입력 차단
ResultScreen
모드별 결과 화면 표시
SessionReset
허브 복귀 · 재시도 시 상태 초기화
설계 원칙
씬을 모드별로 복제하기보다 공통 PPE 코어를 두고, 안내 수준과 결과 정책만 바꾸는 방식으로 중복과 오류 위험을 줄인다.

## Slide 27
18
QA와 인수 기준 계획
완료는 기능 수가 아니라 반복 가능한 완주로 판단한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
검증 영역
계획 기준
교육모드 완주
PPE 룸 진입부터 미니 퀴즈 결과까지 2회 이상 중단 없이 진행
입력
Grab · Ray · Trigger · Poke 입력이 단계별로 정상 동작
상태
오답 후 재판정, 착용 후 다음 단계, 허브 복귀 시 상태 꼬임 없음
TTS
음성 · 자막 · 시각 강조의 이벤트 동기화
Quest 2
APK 실행, 양안 렌더링, 컨트롤러 인식, 크래시 없음
우선순위
P0: 완주 불가 / P1: 주요 기능 오동작 / P2: 표현 품질 문제
검증 철학
프로토타입 단계에서는 새로운 기능 수보다 “한 번 시작한 교육모드를 끝까지 안정적으로 완료할 수 있는가”를 우선한다.

## Slide 28
19
산출물 계획
개발 전 계획 기준으로 준비할 산출물을 정의한다
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
기획 산출물
• 상세 기획서 v0.7
• PPE 교육모드 유저 시나리오
• 교육 · 훈련 · 테스트 모드 정책표
• TTS 선정 근거 · 예산 · 제작 규칙
• QA 기준표
프로토타입 산출물 계획
• Unity 원본 프로젝트
• Meta Quest 2 APK
• 교육모드 완주 루트
• TTS 파일과 자막 문장
• QA 체크리스트와 오류 기록 양식
문서 관리 원칙
이 기획서는 개발 시작 전 계획과 기준만 기록한다. 실제 개발 중 변경 사항과 구현 결과는 이 문서에 포함하지 않는다.
기획서의 역할: “무엇을 만들 계획인가”를 충분히 자세하게 설명하는 문서

## Slide 29
20
개발 전 체크리스트
교육모드 완주 구현 전에 확인할 기준
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
항목
확인 내용
시나리오
교육모드 시작, PPE 점검, 착용, 최종 확인, 퀴즈 흐름이 정리되어 있는가
PPE 항목
7종 PPE의 점검 포인트와 오류 상황이 정리되어 있는가
조작
Trigger, Grip, B, A, Poke의 역할이 겹치지 않는가
TTS
필수 이벤트, 파일명, 예산, 샘플 문장이 준비되어 있는가
UI
VR 초보자가 현재 해야 할 행동을 바로 알 수 있는가
QA
교육모드 완주 기준과 P0/P1/P2 기준이 명확한가
개발 착수 기준
기획서에서 정한 범위 밖 기능을 중간에 추가하지 않는다. 우선 교육모드 완주 루트를 안정적으로 만드는 것을 기준으로 작업을 시작한다.

## Slide 30
화학물질 안전훈련 VR · PPE 착용 교육 상세기획서
PROJECT TAKEAWAY
이번 기획의 결론
PPE 착용 교육을
학습 · 반복 · 평가가 가능한
VR 교육 구조로 설계한다
프로토타입 구현 목표
교육모드 한 루트를 끝까지 완주할 수 있게 만드는 것
3모드 기획 방향
교육모드는 상세 안내로 학습하고, 훈련모드는 같은 루트를 반복 연습하며, 테스트모드는 힌트 없이 독립 수행을 평가하도록 설계한다.